# Meeting Notes 15-07-2012

Lịch họp lần tới là thứ 7, 21/07

# Phần báo biểu:

Thực hiện: Duy Anh, Thùy

Đã xem các báo biểu của một số công ty chứng khoán HSC,SSI,KLS để tổng hợp

Nhiệm vụ: chi tiết hóa lại báo biểu , tạo các template cho phần tổng hợp thông tin. Tham khảo thêm file Đặc tả “Chuc nang tao bao bieu tu dong v0.2”

# Phần xử lý data

Thực hiện: Đạt, Huy

Nhiệm vụ: tìm hiểu và chạy phần import data của 2 module là Server và import. Từ đó sẽ xem xét việc tích hợp code.

# Tuấn

* Xem Id89, Id101 trong issue list
* Phát triển phần Chart cho các indicators. Các indicators này sẽ được add vào new panel. Tham khảo Module Tool\tradeAnalysis
* Support nhóm xử lý Data

# Anh Dũng

* Support 2 nhóm thực tập và các vấn đề chung về kỹ thuật
* Thực hiện id117 liên quan đến dữ liệu Gold M10
* Nghiên cứu việc thực hiện strategy realtime

# Quân

* Support 2 nhóm thực tập và các vấn đề chung về Business
* Thực hiện các documents liên quan đến Requirement