Meeting Notes 18-08-2012

Thành viên tham dự:

Huy, Đạt, Thùy, Duy Anh, Tuấn, A Dũng, Quân.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày | Nhóm | Nhiệm vụ | Status |
| 1808/01 | Đạt/Huy | Hoàn thiện đọc dữ liệu | Open |
| 1808/02 | DA/Thùy | Hoàn thiện phân tích báo biểu  Tập trung vào các báo cáo PTKT | Open |
| 1808/03 | Tuấn | Documentation về kiến trúc của chương trình  Fix lỗi trên issue log | Open |
| 1808/04 | A Dũng | Tools nhập dữ liệu bằng CVS | Open |
| 1808/05 | Quân | Hướng dẫn sử dụng  Mô tả chức năng | Open |
|  |  |  |  |
| 1108 | Đạt Huy | Đọc dữ liệu từ các nguồn khác, kiểm tra dữ liệu từ 2 sàn HSX và HNX (8/8) | Closed |
|  |  | Self training về Dataset, tableadapters… (11/8) | Closed |
| 1108 | Thuy-DA | Báo biểu v0.3 | Closed |
|  |  |  |  |

Thắng/ Vũ trình bày về phương pháp Agile

Các kinh nghiêm:

* Nên làm pair programming với các vấn đề khó
* Nên design kỹ lúc đầu
* Liên tục test
* Documentation tốt cho chức năng, data, kiến trúc, trong code
* Communication tốt để biết trạng thái của dự án